学生管理系统

Student Management System

项目任务分工文档

Project Task Assignment Document

文档版本：V1.0

编制日期：2026年06月27日

文档编号：SMS-PLAN-001

密级：内部

# 一、项目基本信息

| 项目名称 | 学生管理系统 (Student Management System) |
| --- | --- |
| 项目代号 | SMS-2026 |
| 项目起止时间 | 2026年6月 — 2026年8月（共12周） |
| 项目负责人 | （待指定 — 项目组长） |
| 技术架构 | Spring Boot 3.2.5 + Vue 3 + MySQL 8.0 + JWT + Spring Security |
| 开发模式 | 前后端分离、RESTful API、JPA持久化 |
| 版本控制 | Git 本地仓库管理 |
| 项目目标 | 开发一套包含学生管理、教师管理、课程管理、选课管理、成绩管理、权限管理、操作日志等功能的综合性教务管理系统 |

# 二、团队成员名单与角色分配

本项目共6名开发人员，按照技术栈和功能模块进行任务划分：

| 序号 | 成员编号 | 角色/职责 | 主要负责模块 | 技术栈要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DEV-01 | 数据库工程师 （DBA） | 数据库设计与SQL脚本编写 数据初始化与迁移 | MySQL、SQL、数据库设计 |
| 2 | DEV-02 | 后端工程师-A （安全认证） | 认证授权模块 Spring Security配置 | Spring Boot、JWT、Spring Security |
| 3 | DEV-03 | 后端工程师-B （核心业务） | 学生/教师/课程/成绩 核心业务逻辑API | Spring Boot、JPA、RESTful |
| 4 | DEV-04 | 后端工程师-C （高级功能） | 管理员功能、操作日志 选课系统与权限控制 | Spring Boot、JPA、事务管理 |
| 5 | DEV-05 | 前端工程师-A （用户端） | 学生端/教师端页面 登录注册与路由 | Vue 3、Vite、Pinia、Vue Router |
| 6 | DEV-06 | 前端工程师-B （管理端） | 管理端面板、数据可视化 集成测试与联调 | Vue 3、Axios、CSS、集成测试 |

# 三、详细任务分工

## 3.1 成员 DEV-01：数据库工程师

### 3.1.1 任务目标

完成学生管理系统全部7张数据库表的设计与SQL脚本编写

确保表结构满足第三范式（3NF），主外键约束完整，索引合理

编写可重复执行的初始化脚本，包含测试数据

创建数据库ER图文档

### 3.1.2 详细工作内容

| 任务编号 | 任务内容 | 具体操作步骤 | 预期成果 |
| --- | --- | --- | --- |
| DB-01 | 数据库表结构设计 | 1. 分析系统需求，梳理实体关系（学生、教师、班级、课程、成绩、关联表、日志表） 2. 确定各表字段名称、数据类型、长度、默认值 3. 设计主键策略（自增BIGINT）和外键关联 4. 确定级联删除/置空策略 | 完整的数据库设计说明书，包含每张表的字段定义和约束 |
| DB-02 | SQL初始化脚本编写 （init.sql） | 1. 编写 CREATE DATABASE 和 USE 语句 2. 按依赖顺序编写 DROP TABLE IF EXISTS 和 CREATE TABLE 3. 添加索引（唯一索引、普通索引） 4. 添加外键约束（fk_*） 5. 编写 INSERT 测试数据（4教师+6学生+3班级+4课程+选课记录） 6. 设置 BCrypt 加密密码（admin123） | 可一键执行的 init.sql 文件，初始化完整的数据库结构和测试数据 |
| DB-03 | 扩展字段迁移脚本 （migrate_add_profile_fields.sql） | 1. 编写 ALTER TABLE 添加 email/phone/department/title 字段 2. 创建 operation_log 表（IF NOT EXISTS 幂等） 3. 确保脚本可追加在 init.sql 后连续执行 | 可直接在已有数据库上执行的幂等迁移脚本 |
| DB-04 | ER图绘制 （er-diagram.html） | 1. 解析7张表的字段、主键、外键 2. 使用HTML+SVG绘制实体矩形（含字段定义） 3. 标注5组关系：归属(N:1)、班长(1:0..1)、授课(1:N)、选课(N:M)、关联(N:M) 4. 附外键级联策略和图例说明 | 可在浏览器中直接打开的交互式ER图 |

### 3.1.3 时间节点

| 里程碑 | 时间节点 | 交付物 |
| --- | --- | --- |
| 数据库表结构设计完成 | 第1周 周一 | 数据库设计说明书（草案） |
| init.sql 编写完成 | 第1周 周三 | init.sql（含7张表+测试数据） |
| 迁移脚本完成 | 第1周 周五 | migrate_add_profile_fields.sql |
| ER图绘制完成 | 第2周 周一 | er-diagram.html |

### 3.1.4 验收标准

init.sql 可在空数据库中成功完整执行，无语法错误

所有外键约束正确，级联删除/置空策略符合业务需求

7张表包含完整的字段定义、注释、索引

预置8个测试账号可正常登录（admin/teacher1/teacher2/teacher3/student1/student2/student3/student4/monitor1/monitor2）

ER图与实际数据库结构完全一致，无遗漏表或字段

迁移脚本幂等，可重复执行不报错

## 3.2 成员 DEV-02：后端工程师-A（安全认证）

### 3.2.1 任务目标

实现基于JWT的用户认证与授权体系

配置Spring Security实现基于角色的访问控制（RBAC）

实现学生、教师注册与登录功能的后端API

确保密码BCrypt加密存储，敏感接口受保护

### 3.2.2 详细工作内容

| 任务编号 | 任务内容 | 具体操作步骤 | 预期成果 |
| --- | --- | --- | --- |
| AUTH-01 | Spring Security 配置实现 | 1. 创建 SecurityConfig 类，配置 SecurityFilterChain 2. 配置 CORS 跨域支持（CorsConfigurationSource） 3. 设置 URL 白名单（登录/注册 permitAll，其余 authenticated） 4. 配置 stateless session（无状态） 5. 注册 JwtAuthenticationFilter 6. 注入 PasswordEncoder（BCrypt） | 可运行的 SecurityConfig，支持跨域和无状态认证 |
| AUTH-02 | JWT工具类开发 （JwtUtil.java） | 1. 引入 io.jsonwebtoken jjwt-api 依赖 2. 配置密钥（HMAC-SHA256，256位最小值） 3. 实现 generateToken(username, role) 方法 4. 实现 validateToken(token) 校验方法 5. 设置令牌有效期（24小时） 6. 实现从Token提取用户名和角色的方法 | 完整的JWT工具类，支持Token生成、校验和解析 |
| AUTH-03 | 认证过滤器开发 （JwtAuthenticationFilter.java） | 1. 继承 OncePerRequestFilter 2. 从 Authorization header 提取 Bearer Token 3. 校验 Token 有效性 4. 从 Token 中提取角色并拼接 ROLE_ 前缀 5. 创建 UsernamePasswordAuthenticationToken 并设置到 SecurityContext 6. 异常处理（Token过期、格式错误等） | 每个请求自动进行身份验证的过滤器 |
| AUTH-04 | 认证业务逻辑 （AuthService.java） | 1. 实现 login(LoginRequest)：先查询student表，再查询teacher表 2. BCrypt密码匹配验证 3. 根据 status 字段确定角色：STUDENT/MONITOR/TEACHER/SUPER_ADMIN 4. 返回 LoginResponse（token + role + username + name） 5. 实现 registerStudent(RegisterRequest)：用户名唯一性校验 6. 实现 registerTeacher(RegisterRequest)：用户名唯一性校验 7. 实现 getCurrentUser(username)：返回用户基本信息 | 完整的认证服务，支持双角色登录和多类型注册 |
| AUTH-05 | 认证控制器 （AuthController.java） | 1. POST /api/auth/login — 登录接口 2. POST /api/auth/register-student — 学生注册 3. POST /api/auth/register-teacher — 教师注册 4. GET /api/auth/me — 获取当前用户信息（需认证） | 4个REST端点，统一的请求/响应格式（ApiResponse封装） |

### 3.2.3 时间节点

| 里程碑 | 时间节点 | 交付物 |
| --- | --- | --- |
| JWT工具类 + Entity类完成 | 第1周 周二 | JwtUtil.java + Student/Teacher实体更新 |
| SecurityConfig + Filter完成 | 第1周 周四 | 可运行的认证过滤器链 |
| AuthService + AuthController完成 | 第1周 周六 | 4个认证API端点可调用 |
| 前后端联调认证流程 | 第2周 周三 | 登录/注册功能端到端验证通过 |

### 3.2.4 验收标准

使用 Postman 测试 POST /api/auth/login，返回有效JWT Token

使用无效密码登录返回 401 错误

使用有效Token访问 GET /api/auth/me 返回用户信息（ID/用户名/姓名/角色）

无Token访问受保护接口返回 401 / 403

Token过期后（24小时）访问接口被拒绝

学生注册 POST /api/auth/register-student 成功创建新学生记录

教师注册 POST /api/auth/register-teacher 成功创建新教师记录

重复用户名注册返回明确错误提示

## 3.3 成员 DEV-03：后端工程师-B（核心业务）

### 3.3.1 任务目标

开发学生端、教师端核心业务逻辑API

实现课程的CRUD操作与选课/退课功能

实现成绩查询与修改功能

实现个人信息修改功能

### 3.3.2 详细工作内容

| 任务编号 | 任务内容 | 具体操作步骤 | 预期成果 |
| --- | --- | --- | --- |
| CORE-01 | Spring Data JPA Repository层开发 | 1. 创建6个JPA Repository接口 - StudentRepository: findByUsername, findByClazzAndStatus, existsByUsername - TeacherRepository: findByUsername, existsByUsername - CourseRepository: findByTeacherTId - GradeRepository: findByStudentSId, findByCourseCId, findByStudentSIdAndCourseCId - ClassRepository: existsByClassname - TeacherToClassRepository: findByTeacherTId 2. 编写自定义 @Query JPQL 查询（解决JPA方法名推导问题） | 6个Repository接口，覆盖所有数据访问需求 |
| CORE-02 | 学生业务服务 （StudentService.java） | 1. getStudentInfo(studentId) — 获取学生详细信息 2. getEnrolledCourses(studentId) — 查询已选课程及成绩 3. enrollCourse(studentId, courseId) — 选课（校验：非休学/未重复选课） 4. unenrollCourse(studentId, courseId) — 退课 5. updateProfile(studentId, dto) — 修改个人信息（name/major/email/phone） | 完整的StudentService，含业务校验和异常处理 |
| CORE-03 | 教师业务服务 （TeacherService.java） | 1. getTeacherInfo(teacherId) — 获取教师信息 2. getMyCourses(teacherId) — 获取教师教授课程列表（含选课人数） 3. createCourse(teacherId, dto) — 创建课程 4. getCourseStudents(courseId) — 查看选课学生名单及成绩 5. updateGrade(courseId, studentId, score) — 修改成绩 6. removeStudentFromCourse(courseId, studentId) — 退课学生 7. updateProfile(teacherId, dto) — 修改个人信息 | 完整的TeacherService，含教师端全部功能 |
| CORE-04 | 成绩查询服务 （GradeService.java） | 1. getGradesByStudent(studentId) — 按学生查询所有成绩 2. getGradesByCourse(courseId) — 按课程查询所有学生成绩 3. 返回包含课程名称、教师姓名的完整成绩数据 | GradeService，支持多维度成绩查询 |
| CORE-05 | 核心控制器 （StudentController + TeacherController） | 1. StudentController: - GET /api/student/info — 获取学生信息 - GET /api/student/courses — 获取已选课程 - POST /api/student/enroll/{courseId} — 选课 - DELETE /api/student/unenroll/{courseId} — 退课 - PUT /api/student/profile — 修改个人信息 2. TeacherController: - GET /api/teacher/info — 获取教师信息 - GET /api/teacher/courses — 获取教师课程列表 - POST /api/teacher/courses — 创建课程 - GET /api/teacher/courses/{id}/students — 查看选课学生 - PUT /api/teacher/courses/{sid}/students/{sid}/grade — 修改成绩 - DELETE /api/teacher/courses/{id}/students/{sid} — 移除学生 - PUT /api/teacher/profile — 修改个人信息 | 14个REST端点，覆盖学生端和教师端全部功能 |

### 3.3.3 时间节点

| 里程碑 | 时间节点 | 交付物 |
| --- | --- | --- |
| Repository层完成 | 第1周 周三 | 6个JPA Repository接口 |
| StudentService + StudentController完成 | 第2周 周二 | 5个学生端端点 |
| TeacherService + TeacherController完成 | 第2周 周五 | 9个教师端端点 |
| GradeService完成 | 第2周 周日 | 2个成绩查询端点 |
| 个人资料修改端点完成 | 第3周 周三 | 学生/教师profile修改API |
| 与前端联调验证 | 第3周 周五 | 端到端功能测试通过 |

### 3.3.4 验收标准

学生可成功选课（POST /api/student/enroll/{courseId}），重复选课返回提示

休学学生（status=2）选课时返回明确错误

教师可成功创建课程，课程与教师正确关联

教师可查看所教课程的选课学生名单及成绩

教师修改成绩后数据正确持久化

教师移除学生后该学生的选课记录被删除

个人信息修改后数据库记录更新正确

所有API端点返回统一的ApiResponse格式

@CrossOrigin 不硬编码端口，统一由SecurityConfig管理

## 3.4 成员 DEV-04：后端工程师-C（高级功能）

### 3.4.1 任务目标

开发超级管理员功能模块的后端API（学生/教师/班级/课程CRUD）

实现批量操作功能（批量删除学生/教师）

实现操作日志记录系统（所有管理操作可追溯）

实现班长任命/解除机制及权限边界控制

保护唯一超级管理员不被误删

### 3.4.2 详细工作内容

| 任务编号 | 任务内容 | 具体操作步骤 | 预期成果 |
| --- | --- | --- | --- |
| ADMIN-01 | 管理员控制器 （AdminController.java） | 1. 学生管理子模块（8个端点）: - GET /api/admin/students — 查询所有学生（含email/phone等完整字段） - POST /api/admin/students — 创建学生账户 - PUT /api/admin/students/{id} — 编辑学生信息 - DELETE /api/admin/students/{id} — 删除学生（级联删除选课记录） - PUT /api/admin/students/{id}/status — 修改学生状态 - PUT /api/admin/students/{id}/appoint-monitor — 任命班长 - PUT /api/admin/students/{id}/dismiss-monitor — 解除班长 - POST /api/admin/students/batch-delete — 批量删除学生 2. 教师管理子模块（6个端点）: - GET /api/admin/teachers — 查询所有教师 - POST /api/admin/teachers — 创建教师账户 - PUT /api/admin/teachers/{id} — 编辑教师信息 - DELETE /api/admin/teachers/{id} — 删除教师（级联删除课程） - PUT /api/admin/teachers/{id}/status — 修改教师状态 - POST /api/admin/teachers/batch-delete — 批量删除教师 3. 班级管理子模块（3个端点）: - GET /api/admin/classes — 查询所有班级 - POST /api/admin/classes — 创建班级 - PUT /api/admin/classes/{id} — 编辑班级名称 4. 课程管理子模块（2个端点）: - GET /api/admin/courses — 查询所有课程 - DELETE /api/admin/courses/{id} — 删除课程 | 19个管理员REST端点，覆盖所有后台管理操作 |
| ADMIN-02 | 操作日志系统 （OperationLog模块） | 1. 创建 OperationLog 实体类（log_id, user_type, user_id, operation_type, target_table, target_id, old_value, new_value, ip_address, created_at） 2. 创建 OperationLogRepository（JPA接口） 3. 创建 OperationLogService（log方法，保存日志记录） 4. 在所有 AdminController 的写操作中注入 logOp() 调用 5. 记录操作类型：CREATE/UPDATE/DELETE/UPDATE_STATUS/ APPOINT_MONITOR/DISMISS_MONITOR/BATCH_DELETE 6. old_value / new_value 以 JSON 格式存储修改前后数据对比 | 所有管理员操作均有操作日志记录，支持事后审计追溯 |
| ADMIN-03 | 权限边界控制 | 1. 任命班长时自动降级原班长（status: 1 → 0） 2. 解除班长时更新 class 表的 monitor 引用 3. 删除教师时检查是否为唯一超级管理员（禁止删除最后一个） 4. 修改超级管理员状态时检查唯一性 5. 批量删除时跳过超级管理员账户 6. RequestMapping 统一使用 /api/admin 前缀 | 完善的权限边界保护，防止误操作导致系统不可用 |

### 3.4.3 时间节点

| 里程碑 | 时间节点 | 交付物 |
| --- | --- | --- |
| OperationLog实体+Service完成 | 第2周 周四 | 日志记录基础设施 |
| AdminController 学生管理端点完成 | 第3周 周一 | 8个学生管理端点 |
| AdminController 教师管理端点完成 | 第3周 周三 | 6个教师管理端点 |
| AdminController 班级/课程管理完成 | 第3周 周五 | 5个班级/课程管理端点 |
| 权限边界控制+日志集成完成 | 第3周 周日 | 完整的管理端后端API |
| 与前端管理面板联调 | 第4周 周三 | 管理面板端到端验证通过 |

### 3.4.4 验收标准

管理员可创建新学生账户（密码默认123456，BCrypt加密存储）

管理员可编辑学生信息（姓名/专业/班级/邮箱/电话）

删除学生时级联删除其选课记录，不产生孤儿数据

删除教师时级联删除其课程及对应选课记录

任命班长时自动将原班长降级为普通学生

不能删除系统中唯一的超级管理员

所有CRUD操作在 operation_log 表中留下带时间戳和IP的记录

old_value / new_value 以JSON格式保存完整的修改前后快照

批量删除操作返回实际删除数量

所有端点返回统一的 ApiResponse 格式

## 3.5 成员 DEV-05：前端工程师-A（用户端）

### 3.5.1 任务目标

搭建Vue3前端项目框架（Vite + Vue Router + Pinia）

开发登录、注册页面及路由导航守卫

开发学生端页面（课程浏览、选课、我的课程、成绩查询）

开发教师端页面（课程管理、学生管理、成绩修改）

开发个人信息编辑页面（学生/教师）

开发通用组件（导航栏NavBar、课程卡片等）

### 3.5.2 详细工作内容

| 任务编号 | 任务内容 | 具体操作步骤 | 预期成果 |
| --- | --- | --- | --- |
| FE-01 | 项目初始化与 基础架构搭建 | 1. 使用 Vite 创建 Vue3 项目（frontend/） 2. 安装依赖：vue-router、pinia、axios 3. 配置 vite.config.js（代理 /api → localhost:8080，端口3000） 4. 创建目录结构：api/、views/、components/、router/、stores/、assets/ 5. 编写 request.js（axios实例，请求/响应拦截器） 6. 编写路由配置 index.js（8条路由） 7. 编写 main.js（注册路由/Pinia/全局样式/导航守卫） | 可运行的空前端项目，支持热更新和API代理 |
| FE-02 | 认证页面开发 （LoginView + RegisterView + TeacherRegisterView） | 1. LoginView.vue — 登录页面 - 身份选择radio（学生/教师） - 用户名+密码输入框 - 登录成功按角色跳转：STUDENT→/student, MONITOR→/monitor, TEACHER→/teacher, SUPER_ADMIN→/admin - 双注册入口链接 2. RegisterView.vue — 学生注册页面（用户名/密码/姓名/专业） 3. TeacherRegisterView.vue — 教师注册页面 4. AuthStore — Pinia状态管理 - login/register/logout action - token持久化到localStorage - 用户信息存储（id/username/name/role） - is Authenticated getter | 完整的认证流程，支持4种角色登录和2种注册入口 |
| FE-03 | 路由导航守卫 （main.js） | 1. router.beforeEach 全局前置守卫 2. 白名单路由放行（/login, /register, /register-teacher） 3. 非登录状态下访问受保护路由→重定向到 /login 4. 登录状态下访问 /login→按角色重定向到主页 5. 路由 meta.roles 权限校验： - /student、/student/courses、/student/grades → STUDENT, MONITOR - /teacher、/teacher/courses → TEACHER - /admin → SUPER_ADMIN 6. 角色不匹配时重定向到对应主页 | 完善的导航守卫，防止越权访问页面 |
| FE-04 | 学生端页面 （StudentView + CourseListView + GradeView） | 1. StudentView.vue — 学生主页（我的课程列表） - 调用 GET /api/student/courses - 课程卡片展示（课程名+教师+成绩） - 空状态/加载态处理 2. CourseListView.vue — 全部课程浏览与选课 - 调用 GET /api/student/courses/all - 选课按钮（POST /api/student/enroll/{id}） - 退课按钮（DELETE /api/student/unenroll/{id}） - 选课/退课状态切换 3. GradeView.vue — 成绩查询 - 调用 GET /api/student/grades - 表格展示（课程编号/课程名称/授课教师/成绩） - 统计卡片（课程数/最高分/平均分/GPA） | 学生端3个功能页面，选课和成绩查询完整闭环 |
| FE-05 | 教师端页面 （TeacherView） | 1. TeacherView.vue — 教师主页（我的课程列表） - 调用 GET /api/teacher/courses - 课程卡片（课程名+选课人数+展开查看学生） - 创建课程模态框（课程名称+课程描述） - 展开学生列表（姓名+学号+成绩） - 修改成绩输入框（PUT /api/teacher/courses/{id}/students/{sid}/grade） - 移除学生按钮（DELETE /api/teacher/courses/{id}/students/{sid}） | 教师端完整功能页面，支持课程管理和成绩修改 |
| FE-06 | 通用组件开发 | 1. NavBar.vue — 顶部导航栏 - 按角色显示不同菜单项（学生/教师/管理员） - 用户信息显示（姓名+角色标签） - 编辑资料 + 退出登录 2. StudentCourseCard.vue — 学生课程卡片组件 3. TeacherCourseCard.vue — 教师课程卡片组件 4. 响应式设计（媒体查询适配移动端） | 4个可复用组件，统一UI风格 |
| FE-07 | 个人信息编辑页 （StudentProfileEdit + TeacherProfileEdit） | 1. StudentProfileEdit.vue — 学生资料编辑 - 灰色禁用字段（用户名/班级/状态） - 可编辑字段（姓名/专业/邮箱/电话） - 邮箱正则校验 - 成功后更新 authStore.user.name 2. TeacherProfileEdit.vue — 教师资料编辑 - 灰色禁用字段（用户名/状态） - 可编辑字段（姓名/院系/职称/邮箱/电话） | 学生和教师个人信息编辑页面 |

### 3.5.3 时间节点

| 里程碑 | 时间节点 | 交付物 |
| --- | --- | --- |
| 项目框架搭建 + 路由完成 | 第1周 周五 | 可运行的前端脚手架 |
| Login/Register页面完成 | 第2周 周一 | 认证页面+路由守卫可用 |
| StudentView + CourseListView完成 | 第2周 周五 | 学生端3个页面 |
| TeacherView完成 | 第3周 周二 | 教师端课程管理页面 |
| GradeView完成 | 第3周 周四 | 成绩查询页面 |
| NavBar + 通用组件完成 | 第3周 周六 | 4个可复用组件 |
| Profile编辑页面完成 | 第4周 周一 | 学生/教师个人信息编辑 |
| 用户端全流程联调 | 第4周 周五 | 端到端用户闭环验证通过 |

### 3.5.4 验收标准

前端项目在 npm run dev 模式下正常启动，端口3000

登录后按角色正确跳转到对应主页（STUDENT→/student, TEACHER→/teacher, SUPER_ADMIN→/admin）

无Token直接访问 /student 自动重定向到 /login

学生角色访问 /admin 被导航守卫拦截

学生选课后"我的课程"列表实时更新

教师创建课程后课程列表立即刷新

教师修改成绩后数据与后端/数据库一致

个人信息修改后导航栏姓名实时更新（authStore同步）

所有页面包含加载态（spinner）和空状态（empty state）展示

移动端（≤480px）布局正常，无元素溢出

前端角色值无 ROLE_ 前缀，与后端返回的 "STUDENT"/"TEACHER"/"SUPER_ADMIN" 一致

## 3.6 成员 DEV-06：前端工程师-B（管理端）

### 3.6.1 任务目标

开发超级管理员管理面板前端页面（AdminView + AdminPanel）

实现学生/教师/班级/课程四个管理Tab的完整UI

实现创建/编辑/删除/批量操作模态框

开发前端全局样式和响应式布局

负责前后端集成测试、端到端功能验证

编写项目说明文档和部署指南

### 3.6.2 详细工作内容

| 任务编号 | 任务内容 | 具体操作步骤 | 预期成果 |
| --- | --- | --- | --- |
| FEADM-01 | AdminPanel组件开发 | 1. 学生管理Tab: - 表格列：ID/姓名/用户名/专业/班级/邮箱/电话/状态/操作 - 操作按钮：编辑/休学-复学/任班长-解班长/删除 - 批量选择模式（checkbox + 批量删除按钮） - 状态标签颜色：在读=绿色/班长=橙色/休学=红色 2. 教师管理Tab: - 表格列：ID/姓名/用户名/院系/职称/邮箱/电话/状态/操作 - 操作按钮：编辑/退休-恢复/删除 - 批量选择模式 - 状态标签颜色：在职=绿色/超级管理员=红色/退休=灰色 3. 班级管理Tab: - 表格列：ID/班级名称/班长/人数/操作 - 操作按钮：编辑 4. 课程管理Tab: - 表格列：ID/课程名称/授课教师/选课人数/操作 - 操作按钮：删除 | 4个Tab的管理面板组件，支持表格展示和行内操作 |
| FEADM-02 | AdminView页面与 模态框开发 | 1. AdminView.vue — 管理面板外壳 - 4个Tab切换逻辑 - 数据加载（并行请求 students+teachers+classes+courses） - 消息提示组件（3秒自动消失） 2. 学生模态框（新建/编辑）: - 表单字段：用户名/姓名/密码/专业/班级/邮箱/电话 - 新建模式含用户名和密码字段；编辑模式用户名禁用 - 邮箱正则校验 - 班级下拉选择（动态从班级列表加载） 3. 教师模态框（新建/编辑）: - 表单字段：用户名/姓名/密码/院系/职称/邮箱/电话 4. 班级模态框（新建/编辑）: - 表单字段：班级名称 | 3个模态框 + 管理面板主页面，完整的CRUD前端闭环 |
| FEADM-03 | admin.js API模块开发 | 1. 编写18个API函数: - 学生：getAllStudents, createStudent, updateStudent, deleteStudent, updateStudentStatus, appointMonitor, dismissMonitor, batchDeleteStudents - 教师：getAllTeachers, createTeacher, updateTeacher, deleteTeacher, updateTeacherStatus, batchDeleteTeachers - 班级：getAllClasses, createClass, updateClass - 课程：getAllCourses, deleteAdminCourse 2. 统一使用 request.js 封装的axios实例 | 18个管理端API函数，与后端19个端点一一对应 |
| FEADM-04 | 全局样式与 响应式设计 | 1. 定义全局CSS变量（颜色/间距/字体/圆角/阴影） 2. 按钮样式系统（btn-primary/success/warning/danger/outline/sm） 3. 模态框样式（overlay + modal + modal-wide + 动画） 4. 表格样式（表头+隔行变色+悬停高亮） 5. 加载态（spinner动画） 6. 空状态（图标+提示文字） 7. 标签badge样式（颜色映射状态） 8. 响应式断点（@media max-width: 480px）适应移动端 | 统一美观的全局样式系统，保证视觉一致性 |
| FEADM-05 | 集成测试与 端到端验证 | 1. 编写前端集成测试清单（50+测试用例） 2. 逐一验证以下流程: - 登录→跳转→角色权限隔离 - 学生注册→登录→选课→查看课程→查看成绩 - 教师注册→登录→创建课程→查看学生→修改成绩→移除学生 - 管理员登录→创建学生→编辑学生→删除学生→批量删除 - 管理员创建教师→编辑教师→修改状态→删除教师 - 班长任命与解除→班级班长引用更新 - 个人信息编辑→数据同步→导航栏姓名更新 - 错误场景：无效登录/重复注册/越权访问/重复选课 3. 记录并跟踪所有发现的bug 4. 确保前后端数据一致性 | 完整的测试报告，所有核心流程验证通过 |

### 3.6.3 时间节点

| 里程碑 | 时间节点 | 交付物 |
| --- | --- | --- |
| admin.js API模块完成 | 第3周 周一 | 18个API函数 |
| AdminPanel组件完成 | 第3周 周五 | 4个Tab的表格+操作按钮 |
| AdminView + 3个模态框完成 | 第4周 周二 | 管理面板完整UI |
| 全局样式+响应式设计完成 | 第4周 周四 | 统一视觉风格 |
| 集成测试+端到端验证完成 | 第4周 周日 | 测试报告+bug修复 |
| 项目文档+部署指南完成 | 第5周 周三 | 项目说明文档交付 |

### 3.6.4 验收标准

AdminView 中4个Tab均可正常切换并加载数据

学生模态框：新建/编辑模式下表单字段正确，提交后数据持久化

教师模态框：新建/编辑模式下表单字段正确，提交后数据持久化

班级模态框：新建/编辑模式下表单字段正确

删除操作弹出确认对话框，确认后执行删除

批量选择模式下checkbox可见，全选/取消正常，批量删除返回正确数量

消息提示在操作成功后3秒自动消失

表格数据在增删改操作后自动刷新

管理面板不出现空指针/undefined错误（loading/empty/data三态正确）

邮箱格式校验在前端和后端均生效

移动端布局无溢出，表单和表格可正常操作

所有管理操作后端有对应的operation_log记录

# 四、项目里程碑与时间节点

以下为项目整体关键里程碑，各成员的详细时间节点参见第三章：

| 阶段 | 里程碑 | 时间节点 | 负责人（主要） | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第1周 | 项目初始化与数据库设计 | 第1周 | DEV-01, DEV-02 | 数据库脚本、JWT工具类、Spring项目骨架 |
| 第2周 | 核心业务后端开发 | 第2周 | DEV-03, DEV-04 | 学生/教师端14个API + 操作日志系统 |
| 第3周 | 管理端后端 + 前端用户端 | 第3周 | DEV-04, DEV-05, DEV-06 | 19个管理端API + 11个前端页面 + 4个组件 |
| 第4周 | 管理端前端 + 集成测试 | 第4周 | DEV-05, DEV-06 | AdminPanel + 3个模态框 + 测试报告 |
| 第5周 | 文档汇总与项目交付 | 第5周 | ALL | 项目说明文档 + 部署指南 + 最终验收 |

# 五、所需资源与技术支持

## 5.1 硬件资源

每位成员配备开发用计算机（Windows 10/11，8GB+ RAM）

本地MySQL 8.0+数据库服务器

局域网内可访问的共享测试数据库（可选）

## 5.2 软件工具

| 工具类别 | 工具名称 | 版本 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 开发IDE | VS Code / IntelliJ IDEA | 最新版本 | 前端/后端代码编写 |
| 数据库 | MySQL | 8.0+ | 数据持久化存储 |
| 数据库管理工具 | Navicat / MySQL Workbench | 任意 | 数据库可视化管理 |
| 后端框架 | Spring Boot | 3.2.5 | Java后端应用框架 |
| 前端框架 | Vue 3 + Vite | 3.x / 5.x | 前端UI开发 |
| 依赖管理 | Maven | 3.9+ | 后端依赖管理 |
| 包管理 | npm / pnpm | 最新版本 | 前端依赖管理 |
| API测试 | Postman | 最新版本 | REST API调试 |
| 版本控制 | Git | 最新版本 | 代码版本管理 |
| JDK | OpenJDK / Oracle JDK | 17 | Java编译运行环境 |

## 5.3 技术支持参考

Spring Boot 官方文档: https://docs.spring.io/spring-boot/docs/current/reference/html/

Spring Security 官方文档: https://docs.spring.io/spring-security/reference/

Spring Data JPA 官方文档: https://docs.spring.io/spring-data/jpa/reference/

Vue 3 中文文档: https://cn.vuejs.org/

Vue Router 文档: https://router.vuejs.org/zh/

Pinia 官方文档: https://pinia.vuejs.org/zh/

MySQL 8.0 参考手册: https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/

JWT 官方站点: https://jwt.io/

Maven 仓库 (阿里云镜像): https://maven.aliyun.com/repository/public

# 六、任务验收标准总则

## 6.1 代码质量验收

代码无编译错误，mvn compile 和 npm run dev 均正常启动

后端代码遵循Java命名规范（CamelCase），前端使用ES6+语法

所有Controller方法添加 @Transactional 事务注解

所有公开API返回统一的 ApiResponse 格式

前端所有 .catch() 捕获异常展示用户友好提示

无硬编码敏感信息（密码、密钥、数据库连接）

注释完整：关键业务逻辑、复杂算法、配置项均有注释

## 6.2 功能验收

全部API端点经Postman测试通过（200 OK，返回正确数据）

前端全部页面正常渲染，无白屏/报错

用户登录→选课→查看成绩 完整闭环无阻塞

教师登录→创建课程→查看学生→修改成绩 完整闭环无阻塞

管理员登录→创建/编辑/删除学生教师→批量操作 完整闭环无阻塞

权限隔离生效：学生不能访问教师/管理员页面，教师不能访问管理员页面

操作日志表有完整的CRUD操作记录

个人信息修改后系统中所有相关模块数据同步

休学学生不能选课，退休教师登录后无操作权限

## 6.3 文档验收

数据库设计文档（init.sql + ER图）

项目任务分工文档（本文档）

后端API接口文档（可选：Swagger/Postman集合）

部署指南（包含环境要求、启动步骤、测试账号）

# 七、附录

## 7.1 项目目录结构

student_manager_system/
├── sql/
│   ├── init.sql                     # 数据库初始化脚本（7张表+测试数据）
│   ├── migrate_add_profile_fields.sql # 扩展字段迁移脚本
│   └── er-diagram.html              # 数据库ER图
├── backend/                         # Spring Boot后端
│   ├── pom.xml                      # Maven配置
│   └── src/main/java/com/example/studentmanager/
│       ├── StudentManagerApplication.java  # 启动类
│       ├── config/
│       │   ├── SecurityConfig.java         # Spring Security配置
│       │   └── JwtAuthenticationFilter.java # JWT过滤器
│       ├── entity/                  # 7个JPA实体类
│       │   ├── Student.java
│       │   ├── Teacher.java
│       │   ├── ClassEntity.java
│       │   ├── Course.java
│       │   ├── Grade.java
│       │   ├── TeacherToClass.java
│       │   └── OperationLog.java
│       ├── repository/              # 6个JPA仓库接口
│       ├── service/                 # 5个业务服务类
│       │   ├── AuthService.java
│       │   ├── StudentService.java
│       │   ├── TeacherService.java
│       │   ├── GradeService.java
│       │   └── OperationLogService.java
│       ├── controller/              # 5个REST控制器
│       │   ├── AuthController.java      # 登录/注册（4个端点）
│       │   ├── StudentController.java   # 学生端（5个端点）
│       │   ├── TeacherController.java   # 教师端（9个端点）
│       │   ├── AdminController.java     # 管理员端（19个端点）
│       │   └── GradeController.java     # 成绩查询
│       ├── dto/                     # 请求/响应DTO
│       │   ├── ApiResponse.java
│       │   ├── LoginRequest.java
│       │   ├── LoginResponse.java
│       │   └── RegisterRequest.java
│       └── util/
│           └── JwtUtil.java         # JWT工具类
├── frontend/                        # Vue3前端
│   ├── package.json
│   ├── vite.config.js               # Vite配置（API代理）
│   ├── index.html
│   └── src/
│       ├── main.js                  # 入口+路由守卫
│       ├── router/index.js          # 8条路由+meta权限
│       ├── stores/auth.js           # Pinia认证状态
│       ├── api/                     # 6个API模块
│       │   ├── request.js           # Axios封装
│       │   ├── auth.js              # 认证API
│       │   ├── student.js           # 学生API
│       │   ├── teacher.js           # 教师API
│       │   └── admin.js             # 管理员API
│       ├── views/                   # 13个页面
│       │   ├── LoginView.vue
│       │   ├── RegisterView.vue
│       │   ├── TeacherRegisterView.vue
│       │   ├── StudentView.vue
│       │   ├── CourseListView.vue
│       │   ├── GradeView.vue
│       │   ├── StudentProfileEdit.vue
│       │   ├── TeacherView.vue
│       │   ├── TeacherProfileEdit.vue
│       │   ├── MonitorView.vue
│       │   └── AdminView.vue
│       └── components/              # 4个组件
│           ├── NavBar.vue
│           ├── AdminPanel.vue
│           ├── StudentCourseCard.vue
│           └── TeacherCourseCard.vue
└── 项目任务分工文档.docx

## 7.2 预置测试账号

| 用户名 | 密码 | 角色 | 姓名 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| admin | admin123 | 超级管理员 | 系统管理员 | 在职(超级管理员) |
| teacher1 | admin123 | 教师 | 张老师 | 在职 |
| teacher2 | admin123 | 教师 | 李老师 | 在职 |
| teacher3 | admin123 | 教师 | 王老师 | 退休（仅限登录查看） |
| student1 | admin123 | 学生 | 张三 | 在读 |
| student2 | admin123 | 学生 | 李四 | 在读 |
| student3 | admin123 | 学生 | 王五 | 在读 |
| student4 | admin123 | 学生 | 赵六 | 休学（不可操作） |
| monitor1 | admin123 | 班长 | 班长A | 班长 |
| monitor2 | admin123 | 班长 | 班长B | 班长 |

— 文档结束 —